## Slide 1: ゲーム開発基本設計
テクニカルアーツ
池田公平
2020/2/26

## Slide 2: はじめに
この資料では、一般的なゲーム開発の手法をまとめました。
主に、PCやゲーム機における、アクション、RPG系のゲームを対象としていますが、他のジャンルのゲームにも応用できる範囲は広いと思います。
スマートフォンやVR機器など特殊な環境での特徴的な事については、別途資料でまとめます。
ゲームのターゲットユーザーや対象機種は決まっている前提です。
ゲームの企画に関することは本資料では扱いません。ゲーム開発におけるエンジニアリング手法につEAEいて扱います。

## Slide 3: ゲーム開発全体のフロー
開発ツールの選定
開発プロセス選定
チームビルド
インセプションデッキを作成
マイルストーン作成
プロトタイピング
設計＆推敲
実装＆テスト
QA
スピンオフ
発売
反復
構成・配置設計

## Slide 4: 開発ツールの選定
ゲーム開発の最初に行うことは、どのような開発ツールを使用してゲームを作成するかを決定することです。開発ツールを途中で変えることは、非常に多くの工数とリスクを伴います。開発ツールについては十分な吟味が必要です。ここでは、開発ツールの選定方法については深く言及しません。
Unity (C#)
  現在最もポピュラーなゲーム開発ツール＆ゲームエンジンです。
UnReal Engine (C++)
  3D系のゲームでは多く使われているC++ベースのゲーム開発ツール＆ゲームエンジンです。
Cocos (C++, JavaScript)
  以前は多く使われていましたが、最近はJavaScriptを使ったWeb開発で使われることが多いようです。
独自エンジン
  自社開発の独自エンジンを使う場合もあります。

## Slide 5: 独自ゲームエンジンでの開発
長い間使ってきた独自のゲームエンジンを使用してゲーム開発を行っている会社も少なくありません。Unity等の一般的なゲームエンジンを使用した場合とのメリットとデメリットをまとめます。 メリットを生かしつつデメリットを克服することがキーになります。
独自ゲームエンジンのメリット
  対象のハードウエアの特徴を生かした機能を実現しやすい。
  パフォーマンスのチューニングが極限まで可能。
  独自のツール類の特徴を生かし、他社のゲームと差別化しやすい。
  使い慣れた環境のため、経験者にとっては初期のラーニングコストが低い。
独自ゲームエンジンのデメリット
  新規機能の追加などはすべて自前で行う必要がある。
  ゲームエンジンおよびツール類のメンテナンスにコストがかかる。
  新しいプラットフォームの対応には多くのコストがかかる。
  未経験者にとって、ラーニングコストが高い。
  他社のエンジニアと情報を共有できない。

## Slide 6: 開発プロセスについて
開発プロセスは大きく分けると以下のように分類されます
ウオーターフォール型
反復型
アジャイル系
テクニカルアーツでは、反復型に属するUnfiedProcessという開発プロセスにアジャイルの手法とアスペクト指向設計、ドメイン駆動型設計、テスト駆動型開発といった多くの手法をミックスして独自の手法で開発を進めてきました。
※Unified Process(Rational Unified Process)は、今ではあまり聞かれなくなりましたが、オブジェクト指向の“3アミーゴ”と呼ばれているプーチさん、ヤコブソンさん、ランボーさんらがラショナル社に在籍中に手掛けたオブジェクト指向ソフトウエア開発手法です。近代のソフトウエア開発手法のベースとなりました。池田は、ヤコブソンさんがその後立ち上げたIJCといコンサルティング会社の仕事を請け負う機会があり、その時にヤコブソンさんと彼のスタッフから多くのことを学びました。その経験を生かしてゲーム開発に適した開発手法を構築し、実践しています。

## Slide 7: キーワード
オブジェクト指向
  ユースケース分析、UMLによる設計などソフトウエア設計の基本的な部分。
アスペクト指向
  オブジェクト指向を拡張した考え。関心毎の分離、直交する課題に対するアプローチ。
リスク駆動
  リスクを早い時期に最小にするための優先順位付け。リスク管理。
ドメイン駆動
  関心毎を分離し、疎結合化、デザインパターンによる設計・実装を行う。
テスト駆動
  テストコードを書き、実装とデバッグを並列化する。
  テストにより、リファクタリングを容易にして結果を担保する。
イテレーション
  反復型の開発スタイル。「試行」「設計」「実装・テスト」「評価」を1単位として複数回行う。
アジャイル
  アジャイル開発の良いところを取り入れる。

## Slide 8: 開発期間を4つの大きなフェーズに分類する
Inspection 試行・方向づけ
  準備、訓練、試作、リスク分析
Elaboration 推敲
  試行錯誤、検証、決断
  いくつかのイテレーションを回し、製品の完成像を具現化する
Construction 実装
  イテレーションを回し、実装作業を行う
Translation 移行
  完成した成果物を整理、再利用可能にする

## Slide 9: インセプションデッキ
アジャイルのインセプションデッキは、プロジェクトを開始する時に作成します。
参加者の意識、目標、リスクを共有しておかないとチームワークは生まれません。
インセプションデッキは、最初に作ったら終わりではなく、常に更新していきます。
プロジェクトメンバー全員の目に触れる場所に掲示しておくのがよいでしょう。
インセプションデッキ10の設問
6. 解決案を描く
7. 夜も眠れなくなる問題を考える
8. 期間を見極める
9. 何をあきらめるのかを決める
10. 何がどれだけ必要なのか？
我々はなぜここにいるのか？
エレベータピッチを作る
パッケージデザインを作る
やらないことリストを作る
「ご近所さん」を探せ！
※参考文献 「アジャイルサムライ –達人開発者への道」 Jonathan Rasmusson著 ISBN978-4-274-06856-0

## Slide 10: チームビルド
プロデューサー
ディレクター
  アシスタントディレクター
プログラムディレクター
  サーバープログラマ
  クライアントプログラマ
    フレームワーク
    メイン・バトル
    フィールド・マップ
    UI
  インフラストラクチャプログラマ
チーフプランナー（ディレクター）
  設定・世界観
  シナリオ・脚本
  マスターゲームデータ
  スクリプト
アートディレクター
  キャラ
  背景
  モーション
  エフェクト
  UI
サウンドディレクター
  BGM
  VOICE
  SE
チーム構成は、以下のように技能による分類が一般的です。
社内の部署構成もほとんどの企業では技能をベースに分類されます。
ゲーム制作では、技能別の分類と、目的別の分類の2つのベクトルでチーム構成を行います。
技能別の分類
進行管理
品質管理
リスク管理
ストーリー
  シナリオ・脚本
  スクリプト
フィールド
  マップ
  マップアイテム
  移動
バトル
  バトルシステム
  通信対戦
キャラクター
  自キャラ
  敵キャラ
  ボスキャラ
  NPC
イベント
UI
目的別の分類

## Slide 11: チームマトリクス
 | 担当 | 脚本 | マップ | アイテム | 移動 | バトル | 通信 | キャラ | イベント | UI | 
プログラマ | フレームワーク・スクリプト |  | ● |  |  |  | ● |  | ● | ● | 
 | バトル |  |  |  |  | ● | ● | ● |  | ● | 
 | フィールド・マップ |  | ● |  | ● |  |  |  |  | ● | 
 | UI |  | ● |  | ● | ● |  |  | ● | ● | 
 | データ・インフラ |  | ● | ● |  |  | ● |  | ● |  | 
プランナ | 設定・世界感 |  | ● |  | ● |  |  | ● | ● |  | 
 | 脚本・シナリオ | ● | ● | ● |  |  |  | ● |  |  | 
 | マスターデータ | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  | 
 | スクリプト | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  | 
デザイナ | キャラ |  |  |  | ● | ● |  | ● | ● |  | 
 | 背景・アイテム |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  | 
 | モーション |  |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | 
 | エフェクト |  |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | 
 | UI |  | ● |  | ● | ● |  |  | ● | ● | 
サウンド | SE/BGM |  | ● |  | ● | ● |  |  | ● | ● | 
 | VOICE |  |  |  |  | ● |  | ● | ● |  | 
右の表は、横が技能別の担当者、縦が目的
のマトリクスとなる。たとえば、目的別のキャラクターチームは、プログラマからバトル担当、プランナかｒは設定、脚本担当、デザイナーかｒはキャラ、モーション担当、サウンドからはボイス担当の人たちの集合となる。

## Slide 12: マイルストーン
Inspection
Elaboration
Construction
Translation
iteration
iteration
・・・・・・
iteration
iteration
iteration
・・・・・・・
iteration
iteration
iteration
・・・・・・
iteration
iteration
iteration
check
release
refactoring
QA
試作
設計＆推敲
実装＆テスト